| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập -Tự Do – Hạnh Phúc |
| --- | --- |

Thuyết Minh Đề Án Nghiên Cứu Khoa Học Năm Học 2025-2026

Tên Đề Tài: 
KẾT NỐI MẠNG LƯỚI BÃI ĐỖ XE

– TRẠM SẠC THÔNG MINH

Tác giả:

- Nguyễn Phú Toàn	TH29.11 (T)

- Khổng Văn Đản           TH29.19

- Nguyễn Quốc Đại         TH29.20

Hà Nội, năm 2025

PHỤ LỤC 1

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

# I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN.

| 1 | Tên đề tài, đề án |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KẾT NỐI MẠNG LƯỚI BÃI ĐỖ XE – TRẠM SẠC THÔNG MINH |  |  |  |  |  |
| 2 | Thời gian thực hiện: 12 tháng |  |  |  |  |
| Từ tháng 8/2025 đến tháng 08/2026 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kinh phí 12.000.000đ, trong đó: |  |  |  |  |
| Nguồn |  | Tổng số |  |  |  |
| - Từ nguồn: Từ kinh phí chi cho hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm của Trường. |  | 12.000.000đ |  |  |  |
| 4 | Chủ nhiệm đề tài, đề án |  |  |  |  |
| Họ và tên sinh viên: Nguyễn Phú Toàn Lớp: TH29.11 Khoa: Công Nghệ Thông Tin Khóa: 29 Nhóm nghiên cứu: Nguyễn Phú Toàn Khổng Văn Đản Nguyễn Quốc Đại Người hướng dẫn: Bùi Thu Giang Học hàm học vị: Thạc sỹ Chức vụ (nếu có): Giảng viên Tên đơn vị : Khoa Công nghệ thông tin |  |  |  |  |  |

# II. NỘI DUNG KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN

| 5 | Mục tiêu của đề tài, đề án |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đề tài tập trung xây dựng nền tảng Spot Ace Park theo định hướng kết nối mạng lưới bãi đỗ xe - trạm sạc thông minh trong cùng một hệ thống phần mềm thống nhất. Mục tiêu chính của đề tài là chuyển bài toán từ mức tra cứu thông tin sang mức dự báo, điều phối và bảo đảm dịch vụ. - Đối với người dùng: tìm bãi đỗ theo điểm đến, xem xác suất còn chỗ theo thời gian đến dự kiến (ETA), đặt chỗ có điều kiện, nhận gợi ý bãi thay thế khi bãi đích biến động. - Đối với người dùng xe điện: chọn ô đỗ có sạc, đầu nối phù hợp, theo dõi phiên park-and-charge và thanh toán gộp. - Đối với quản lý bãi xe: theo dõi công suất, trạng thái khu đỗ/ô EV/trụ sạc, nhận cảnh báo quá tải và gợi ý tái cấu hình. - Đối với quản trị viên: quản lý mạng lưới bãi đỗ - trạm sạc, cấu hình engine dự báo và theo dõi hiệu năng toàn hệ thống. - Về mặt công nghệ: phát triển Reservation & Guarantee Engine, fallback routing, dashboard quản trị và digital twin cho vận hành. - Về định hướng triển khai: áp dụng mô hình software-first, có thể mô phỏng dữ liệu camera, barrier và charger trước khi tích hợp thiết bị thật. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Tổng quan sơ lược tình hình nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài, đề án |  |  |  |  |  |
| 6.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu: Trên thế giới, smart parking và quản lý trạm sạc xe điện đều đã phát triển mạnh với các hướng như IoT nhận diện ô trống, đặt chỗ trước, bản đồ trạm sạc, quản lý phiên sạc và smart charging. Tuy nhiên, nhiều hệ thống vẫn xử lý bài toán đỗ xe và bài toán sạc điện như hai mảng tách rời. Người dùng thường phải tự ghép thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để quyết định đi đâu, đỗ ở đâu và sạc thế nào. Tại Việt Nam, các giải pháp công khai hiện nay chủ yếu đi theo từng lát cắt riêng: ứng dụng bãi đỗ, bản đồ trạm sạc, nền tảng quản lý charger hoặc hệ thống nội bộ của từng bãi xe. Khoảng trống còn lại là một lớp điều phối đủ thông minh để nhìn toàn bộ hành trình sử dụng tài nguyên. 6.2. Tính cấp thiết của đề tài: Áp lực giao thông đô thị, thời gian tìm chỗ đỗ xe kéo dài, xu hướng gia tăng xe điện và yêu cầu tích hợp hạ tầng sạc đang làm cho mô hình bãi đỗ tĩnh trở nên kém hiệu quả. Người dùng không chỉ cần biết bãi nào đang trống, mà cần biết bãi nào có khả năng còn phù hợp khi họ đến nơi. Đơn vị vận hành cũng cần công cụ dự báo và điều phối thay vì chỉ theo dõi số liệu hiện tại. 6.3. Ý nghĩa và tính mới về khoa học và thực tiễn: Điểm mới của đề tài nằm ở mô hình kết nối bãi đỗ - trạm sạc theo hướng ETA-based reservation, cơ chế cam kết giữ chỗ, điều phối bãi thay thế khi bãi đầy và digital twin phục vụ tái cấu hình tài nguyên. Về thực tiễn, đề tài giúp giảm thời gian tìm chỗ, tăng khả năng phục vụ xe điện và nâng cao hiệu quả khai thác bãi xe. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Nội dung nghiên cứu 7.1. Phân tích và thiết kế hệ thống: - Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng cho ba nhóm vai trò: người dùng, quản lý bãi xe, admin. - Thiết kế kiến trúc hệ thống theo mô hình web app + dashboard + backend điều phối. - Thiết kế mô hình dữ liệu cho bãi đỗ, ô đỗ, trụ sạc, reservation, charging session, IoT logs và audit logs. 7.2. Xây dựng module cho người dùng: - Tìm kiếm bãi đỗ theo điểm đến, khoảng cách, giá và hỗ trợ EV. - Xem dự báo xác suất còn chỗ theo ETA và đặt chỗ có điều kiện. - Theo dõi phiên đỗ xe, phiên sạc và thanh toán gộp. 7.3. Xây dựng module cho quản lý bãi xe: - Dashboard công suất, trạng thái khu đỗ, ô EV, trụ sạc và log vào/ra. - Theo dõi hàng chờ, cảnh báo quá tải và các đề xuất vận hành. 7.4. Xây dựng module cho quản trị viên: - Quản lý toàn mạng lưới bãi đỗ - trạm sạc. - Cấu hình engine dự báo, giá dịch vụ, ngưỡng guarantee và phân quyền. 7.5. Nghiên cứu mô hình ETA Reservation & Guarantee Engine: - Dự báo công suất tại thời điểm người dùng đến nơi. - Giữ chỗ có điều kiện và tự động fallback khi tài nguyên biến động. 7.6. Tích hợp park-and-charge cho xe điện: - Đặt chỗ ô EV + trụ sạc trong một quy trình thống nhất. - Theo dõi charging session, mức tiêu thụ điện và chi phí tổng hợp. 7.7. Xây dựng mô hình digital twin cho vận hành: - Mô phỏng tái cấu hình ô đỗ thường, ô EV và vùng ưu tiên. - Đánh giá tác động tới công suất, doanh thu và mức độ phục vụ. 7.8. Kiểm thử và tối ưu: - Kiểm thử chức năng, kiểm thử tình huống dự báo sai, quá tải, fallback và park-and-charge. - Tối ưu hiệu năng, trải nghiệm UI/UX và chuẩn bị dữ liệu cho giai đoạn triển khai thực tế. |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận vấn đề 8.1. Tiếp cận vấn đề: - Tiếp cận hệ thống theo hướng software-first: xem bãi đỗ và trạm sạc như một mạng lưới tài nguyên có thể quan sát, dự báo và điều phối. - Tiếp cận bài toán từ cả hai phía: hành trình người dùng và bài toán vận hành của đơn vị khai thác. - Phạm vi ưu tiên vào phần mềm, dữ liệu và cơ chế ra quyết định; phần cứng thật sẽ được tích hợp ở giai đoạn sau. 8.2. Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu tài liệu về smart parking, EV charging, OCPP, digital twin và ETA-based reservation. - Khảo sát các giải pháp công khai trong và ngoài nước để xác định khoảng trống nghiên cứu. - Phân tích nghiệp vụ, thiết kế use case, thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống. - Phát triển prototype trên nền React + TypeScript + Node.js + SQL Server. - Mô phỏng dữ liệu camera, barrier, charger và kiểm thử theo kịch bản thực tế. - Đánh giá tính mới thông qua mô hình guarantee, fallback và digital twin trong cùng một nền tảng. |  |  |  |
| 9 |  |  | Tiến độ thực hiện |  |  |  |  |
| TT |  |  | Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện (các mốc đánh giá chủ yếu) |  | Kết quả phải đạt | Thời gian (bắt đầu, kết thúc) | Người, thực hiện |
| 1 |  |  | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ và chốt mô hình hệ thống final |  | Bộ tài liệu use case, luồng nghiệp vụ, danh sách chức năng lõi và mô hình dữ liệu tổng quan | 01/08/2025 - 15/09/2025 | Cả nhóm |
| 2 |  |  | Thiết kế cơ sở dữ liệu và mô hình bãi đỗ - trạm sạc |  | Schema hoàn chỉnh: AppUsers, Vehicles, ParkingLots, ParkingSlots, ChargingStations, Reservations, Sessions, Logs | 16/09/2025 - 15/10/2025 | Cả nhóm |
| 3 |  |  | Thiết kế UI/UX, dashboard và digital twin |  | Bộ giao diện hoàn chỉnh cho user, manager, admin; mô hình số cho vận hành | 16/10/2025 - 15/12/2025 | Cả nhóm |
| 4 |  |  | Xây dựng backend, Reservation & Guarantee Engine, park-and-charge |  | Prototype hoạt động được với đặt chỗ theo ETA, fallback, check-in, charging session và thanh toán gộp | 16/12/2025 - 15/05/2026 | Cả nhóm |
| 5 |  |  | Kiểm thử, tối ưu, hoàn thiện thuyết minh và demo nghiệm thu |  | Hệ thống hoàn chỉnh, tối ưu hiệu năng, có kịch bản demo và hồ sơ nghiên cứu đầy đủ | 16/05/2026 - 01/08/2026 | Cả nhóm |

# III. DỰ KIẾN KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN

| 10 | Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm dự kiến tạo ra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên sản phẩm |  | Yêu cầu khoa học dự kiến đạt được (tiêu chuẩn chất lượng) |  | Ghi chú |  |
| 1 | Nền tảng Spot Ace Park - User App |  | ✅ Tìm kiếm bãi đỗ theo điểm đến, khoảng cách, giá và hỗ trợ EV ✅ Hiển thị xác suất còn chỗ theo ETA ✅ Đặt chỗ có điều kiện, theo dõi phiên đỗ và thanh toán gộp ✅ Giao diện responsive, hiện đại, dễ sử dụng |  |  |  |
| 2 | Spot Ace Park - Backend & Data Platform |  | ✅ RESTful API với Node.js + Express ✅ Cơ sở dữ liệu SQL Server với schema phục vụ bãi đỗ + trạm sạc ✅ Quản lý booking, charging reservation, session, log và audit ✅ Khả năng mở rộng tích hợp thiết bị thật |  |  |  |
| 3 | ETA Reservation & Guarantee Engine |  | ✅ Dự báo khả năng còn chỗ tại thời điểm người dùng đến nơi ✅ Giữ chỗ có điều kiện theo ETA ✅ Tự động fallback sang bãi thay thế khi bãi đích biến động ✅ Ghi nhận và theo dõi chỉ số SLA/độ tin cậy |  |  |  |
| 4 | Manager Dashboard & Digital Twin |  | ✅ Dashboard công suất, doanh thu, trạng thái ô EV và trụ sạc ✅ Cảnh báo quá tải và hàng chờ ✅ Mô phỏng tái cấu hình bãi đỗ, so sánh tác động trước khi áp dụng ✅ Hỗ trợ ra quyết định vận hành thời gian thực |  |  |  |
| 5 | Park-and-Charge Module |  | ✅ Đặt chỗ ô EV + trụ sạc trong một quy trình thống nhất ✅ Theo dõi phiên sạc, năng lượng tiêu thụ và chi phí tổng hợp ✅ Hỗ trợ loại đầu nối, trạng thái charger và log vận hành ✅ Sẵn sàng mở rộng theo hướng OCPP/charger integration |  |  |  |
| 11 | Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm dự kiến tạo ra |  |  |  |  |  |
| TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học dự kiến đạt được |  | Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản) |  |
| 1 | Hệ thống Spot Ace Park | Hiệu năng: phản hồi nhanh cho tìm kiếm, đặt chỗ và điều phối fallback. Tính tiện dụng: giao diện thống nhất cho toàn hành trình đỗ xe - sạc điện. Tính ứng dụng: có thể triển khai dạng phần mềm trước khi tích hợp phần cứng thật. |  | Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Báo cáo nghiệm thu đề tài, hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học, tạp chí khoa học của trường. |  |
| 2 | Hệ thống Park-and-Charge | Độ chính xác dữ liệu: cập nhật trạng thái ô EV, trụ sạc và phiên sạc theo thời gian thực. Tính tương thích: hỗ trợ mô hình dữ liệu cho nhiều loại đầu nối và nhiều kịch bản sạc. Tính mở rộng: thuận lợi cho tích hợp trạm sạc thật trong giai đoạn sau. |  | Báo cáo chuyên đề hoặc bài báo ứng dụng về hạ tầng sạc và dịch vụ park-and-charge. |  |
| 3 | Module Digital Twin & Simulation | Mô phỏng được các kịch bản thay đổi số ô thường, ô EV, vùng ưu tiên và tải vận hành. Cho phép so sánh công suất, doanh thu, tỷ lệ phục vụ và mức độ quá tải trước khi áp dụng. Có giá trị hỗ trợ ra quyết định cho đơn vị khai thác bãi xe. |  | Báo cáo nghiên cứu ứng dụng, chuyên đề mô phỏng vận hành đô thị thông minh. |  |
| 4 | Engine dự báo ETA, guarantee & pricing | Dự báo công suất theo thời gian đến dự kiến, tính toán guarantee và cơ chế fallback. Kết hợp được với dynamic pricing và chỉ số SLA để tối ưu vận hành. Tạo nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo về prediction, recommendation và smart charging. |  | Bài báo nghiên cứu ứng dụng hoặc báo cáo học thuật nội bộ về mô hình điều phối thông minh. |  |

# IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Đơn vị: nghìn đồng

| 12 | Kinh phí | Tổng số | Tiền công | Thiết bị, máy móc | Chi khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kinh phí nhà trường: | 12.000 | 10.000 | 0 | 2.000 |
| 2 | Các nguồn vốn khác: Kinh phí đơn vị. Nguồn khác (hợp tác ...) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Người hướng dẫn Ths. Bùi Thu Giang | Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Phú Toàn |
| --- | --- |

Lãnh đạo khoa

Ts. Trương Thị Thu Hà